|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　　10月　1 (水) |
| 会社名：株式会社第一情報システムズ  記入者：三浦　隆宇輝 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　クラス仕様書  　　・MainSearvice  　　・MainServlet  　　・main.jsp  　　・SearchResultService  　　・SearchResultServlet |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   クラス仕様書90%  　計画に対する遅れあり。  　原因：誤字、脱字が多い。  　対策：誤字、脱字がないか最後に通しで確認する。 |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・クラス仕様書の作成とレビュー。 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし。 |

|  |
| --- |
|  |