|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　　9月　2日(火) |
| 会社名：株式会社第一情報システムズ  記入者：三浦 隆宇輝 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・ER図 |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・ER図作成中。レビューを行えていないため、完成を急ぎます。遅れている原因は、購入処理に必要なデータを整理できていないことや、退会した会員情報を保持する方法を考えているためです。対策は、実際の購入や退会を想定し、プログラムがどのように動かくかを紙に書いて整理します。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・ER図の作成とレビュー  　・テーブル定義書の作成とレビュー |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |

|  |
| --- |
|  |