|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　　9月　5日(金) |
| 会社名：株式会社第一情報システムズ  記入者：三浦　隆宇輝 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・WBS：レビュー完了  　・テーブル定義書：レビュー完了 |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・setupSQL(80%)  計画に遅れあり。来週の月曜日の午前中に仕上げる。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・setupSQLの完成  　・クラス仕様書の作成。 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし。 |

|  |
| --- |
|  |