|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　　9月　29 (金) |
| 会社名：株式会社第一情報システムズ  記入者：三浦　隆宇輝 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　クラス仕様書  　　・CategoryDTO  　　・ConnectionManager  　　・CommonServlet  　　・main.jsp  　　・CategoryDAO |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   クラス仕様書85%  計画に対して、遅れあり。  原因：1人で悩む時間が多い。  対処：相談する基準を下げ、5分間悩んだら相談する。 |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・クラス仕様書の作成とレビュー。 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし。 |

|  |
| --- |
|  |