|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 議事録 | | | | | |
| 件　名 | 【顧客レビュー】WBS | | | | |
| 開催日時 | 2025/09/16 | 場　所 | zoom | | |
| 出　席　者  (敬称省略) | 【山埜】  【三浦】 | | | 確　認 | 記　録 |
|  |  |
| 【議　題】  ・進捗確認(WBS)、画面モック  **【議 事 内 容】**  **【進捗確認(WBS)】**  ・クラス仕様書に遅れあり。  原因：わからない部分を検索するのに時間がかかる。クラス仕様書の内容を考えながら書いている。  対策：レビューのサイクルを早める、削れるところは削る、自分が今調べるべきことや内容をまとめてから実行する。  **【画面モック】**  **画面モック自体には特に問題なし。**  **要件定義上、会員ID（メールアドレス）は変更不可のため、会員ID（シーケンスで作成するもの）は過剰設計にあたる。**  **【修正内容】**  **会員ID（メールアドレス）を主キーに変更**  **【理由】**  **大前提、要件定義に沿って作成するため会員ID（メールアドレス）は変更不可なもの。**  **そのため、会員ID（シーケンスで作成するもの）は使用する箇所がなく不要です。**  **【修正範囲】**  **テーブル定義書、ER図、セットアップSQL**  - 以上 - | | | | | |